- 主要软件开发过程模型及其优缺点

瀑布模型

优点：采用线性阶段划分（需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→维护），流程规范且文档完整，便于管理和审计，适合需求稳定的项目。

缺点：阶段不可逆，变更成本极高，无法应对需求模糊或动态变化的场景，用户反馈滞后。

敏捷模型

优点：以迭代（1-4 周）为核心，强调用户参与和快速响应变更，通过增量交付可用功能验证需求，适合需求不确定的项目。

缺点：文档简化，对团队协作和自主管理能力要求高，易出现范围蔓延，需持续跟进迭代进度。

原型模型

优点：快速构建可交互原型（如界面原型、核心功能 demo），帮助客户明确模糊需求，减少需求误解和后期返工。

缺点：原型可能被误认为最终产品，易忽略系统扩展性和性能设计，不适用于大型复杂系统的整体开发。

增量模型

优点：将系统拆分为独立增量模块，分阶段交付可用功能，用户提前受益，风险逐步暴露并解决，适合大型项目的分阶段落地。

缺点：需提前规划整体架构，确保各增量模块的兼容性，对架构设计能力要求高。

螺旋模型

优点：融合 “迭代开发 + 风险分析”，每个迭代都包含 “规划→风险分析→开发→评审”，适合高风险、大型复杂项目。

缺点：流程复杂，管理成本高，需专业风险评估团队，小型项目应用性价比低。

- 试分析在以下情况应该采用哪种软件过程模型进行开发，为什么？

- 为咖啡馆开发一个付费系统。该系统使用人脸识别和触摸屏。人脸识别系统用来识别客人，然后客人可以通过触摸屏选择咖啡。最后客人离开时可以通过人脸识别身份并付账。系统需求相对清晰。

瀑布模型

选型理由：

  - 系统需求清晰，人脸识别、触摸屏操作、付费流程的逻辑固定，无频繁变更需求，契合瀑布模型 “需求稳定” 的前提。

  - 各功能模块按 “识别→选品→付账” 线性推进，符合瀑布模型 “阶段递进、文档驱动” 的特点，便于项目进度和质量控制。

  - 技术方案明确（人脸识别 + 触摸屏），无需频繁迭代验证，瀑布模型的阶段评审可保障系统稳定性。

- 为一家工厂开发一个存货控制系统。系统包含许多低耦合的子系统。客户对他们的管理熟悉并清楚知道系统需要完成什么功能。最初对系统的描述展示了一个相对较大的需求，并且有些功能并不是需要立即交付。

增量模型

选型理由：

  - 需求清晰且子系统低耦合，可按功能优先级拆分增量模块，优先交付核心功能（如库存统计、出入库管理），符合增量模型 “分阶段交付” 的核心思想。

  - 部分功能无需立即交付，增量模型可逐步扩展功能，降低一次性开发的风险，同时让客户提前体验系统价值。

  - 客户熟悉业务，能对每个增量模块快速验收，便于项目进度管控和质量反馈。

- 客户想要开发一个房屋安全监测系统。客户认为该系统将会有很大的市场潜力并具有很高的热情。客户对软件开发并不了解，因此不能很好地描述系统。但他们有深厚的领域知识。

原型模型

选型理由：

  - 客户无法清晰描述需求，但具备领域知识，原型可直观呈现系统核心功能（如监测预警、数据查看），帮助客户明确需求边界，减少后期返工。

  - 原型开发周期短，可快速验证核心功能可行性，契合教材中 “原型模型快速迭代明确需求” 的核心优势。

  - 项目具有市场潜力，通过原型可收集客户反馈，为后续规模化开发奠定基础，降低市场风险。

- 项目管理10大知识域与5个过程域

10 大知识域：

整合管理：协调项目各要素，确保项目整体目标实现。

范围管理：定义并控制项目包含的工作内容。

进度管理：规划并控制项目进度，确保按时交付。

成本管理：规划并控制项目成本，确保预算可控。

质量管理：确保项目交付物满足质量要求。

资源管理：规划、获取并管理项目所需人力、物资等资源。

沟通管理：确保项目信息及时、准确传递。

风险管理：识别、分析并应对项目风险。

采购管理：管理项目对外采购的产品和服务。

相关方管理：识别并维护与项目相关方的关系。

5 个过程组：

启动过程组：定义项目或项目阶段，授权项目开始。

规划过程组：制定项目计划，明确项目目标、策略和行动方案。

执行过程组：执行项目计划，协调资源完成项目工作。

监控过程组：跟踪、审查项目进展，纠正偏差，确保项目按计划推进。

收尾过程组：正式结束项目或项目阶段，总结经验并归档资料。

- 简述项目整体变更控制流程

1．变更申请：相关方提交书面变更请求，说明变更的目的、范围、理由及预期影响。

2．变更评估：项目团队对变更进行技术可行性、成本、进度、质量等方面的影响分析。

3．变更审批：变更控制委员会（CCB）对变更请求进行审核，决定批准、否决或暂缓。

4．变更执行：若变更获批，更新项目计划、文档和基线，协调资源实施变更。

5．变更验证与归档：验证变更执行效果，确认符合要求后，记录变更过程并归档相关资料。

- 配置管理及作用

配置管理的定义为：对软件项目的所有配置项（如代码、文档、数据、工具等）进行识别、标识、控制、审计和状态跟踪的过程，确保配置项的完整性和一致性。

作用：确保配置项版本清晰，避免版本混乱导致的开发冲突。

追踪配置项的变更历史，明确变更责任人及影响范围，便于问题追溯。

控制变更流程，确保变更有序实施，降低变更对项目的负面影响。

保障软件产品的可追溯性和可重复性，满足项目审计和合规要求。

- 简述项目范围，以及项目范围基准的内容

项目范围定义：项目范围包括产品范围和项目范围。产品范围是指项目交付物的功能特性和质量要求；项目范围是指为交付符合要求的产品所必须完成的全部工作。

项目范围说明书：详细描述项目目标、可交付成果、验收标准、约束条件和假设条件，是范围管理的核心文件。

工作分解结构（WBS）：将项目工作逐层分解为可管理的工作包，明确项目工作的层级关系和具体内容。

WBS 词典：对 WBS 中每个工作包进行详细说明，包括工作内容、负责人、工期、成本、验收标准等。

- 简述范围确认与质量控制的联系与区别

联系：

两者均属于项目监控过程组，以项目计划和标准为依据，确保项目交付物符合要求。

质量控制是范围确认的前提，只有通过质量控制的交付物，才能提交给相关方进行范围确认。

区别：

核心目的不同：范围确认关注交付物是否符合范围说明书的要求（“做了该做的事”）；质量控制关注交付物是否达到质量标准（“把事做好了”）。

控制对象不同：范围确认针对交付物的完整性和范围边界；质量控制针对交付物的质量特性（如性能、可靠性、易用性）。

执行时机不同：范围确认通常在阶段末或项目结束时进行；质量控制贯穿项目执行全过程。

参与主体不同：范围确认主要由客户或项目相关方执行；质量控制主要由项目团队执行。